2020.3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品内容；

* 3.15前核心团队完成沟通，确定合作模式和分工；
* 3.17前确定产品定位；
* 3.20前完成第一版界面原型；
* 3.24前确定第一版产品范围；
* 3.28前完成主要技术点研究；
* 3.31前确定团队讨论完毕下一阶段的详细任务；

2020.4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2020.5-7月：组建APP建设团队，进入建设期；

2020.8-9月：产品进入测试阶段，吸引多数在校生进行测试